|  |  |
| --- | --- |
| **VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY**  **\\nt1\O\Loga 2014_2020\IROP\Logolinky\RGB\JPG\IROP_CZ_RO_B_C RGB_malý.jpg** | |
| Zadavatel :  Obec Bělkovice – Lašťany  Sídlo: 783 16 Dolany, Bělkovice – Lašťany 139  IČ: 00298654  **Akce :** **Bezbariérové chodníky v Bělkovicích-Lašťanech**  Zadavatel vyhlašuje dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014/2020 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj veřejnou zakázku na akci : **Bezbariérové chodníky v Bělkovicích-Lašťanech .** Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek. | |
| 1. **INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY** | |
| **1.1 Název akce** | **Bezbariérové chodníky v Bělkovicích-Lašťanech** |
| **1.2 Stručný textový popis zakázky** | Předmětem stavby je výstavbu chodníků v obci Bělkovice-Lašťany a to ve dvou úsecích. První (1.etapa) je nový chodník při komunikaci č. III/44437 směrem od křižovatky U lip dál k výjezdu z obce, k poslední odbočce na konci obce vlevo. Délka prvního úseku je 213,30m. Druhý úsek (2.etapa) je nový chodník při komunikaci č. III/44313. Začátek nového chodníku je cca 95 m od křižení komunikace č. III/44313 a komunikace č. III/ 44436 směrem na Dolany vlevo. Navazuje na nově vybudovaný chodník v této lokalitě. Délka druhého úseku je 146,16m. Budou zachovány všechny vjezdy k přilehlým nemovitostem a řádně výškově napojeny. Budou upraveny a navázány zelené plochy v okolí nově budovaných chodníků. Dojde k přeložení sdělovacích kabelů, aby byla dodržena podmínka min. vzdálenosti kabelu od hrany obrubníku – 0,5m. Stavba je členěna na 4 stavební objekty:  SO 101 – Chodník – 1.etapa (Lašťany)  SO 102 - Chodník – 2.etapa (Bělkovice)  SO 401 – Přeložka sdělovacího kabelu (Lašťany)  SO 402 – Přeložka sdělovacího kabelu (Bělkovice) |
| **1.3 Typ veřejné zakázky** | Zakázka na stavební práce – zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek |
| **1.4 Místo realizace akce** | k.ú. Lašťany, parc. č. 142, 844  k.ú. Bělkovice, parc. č. 651 |
| **1.5 Předpokládané termíny plnění** | Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele.  Výzva bude doručena nejpozději do 31.7.2018  Uchazeč je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení realizace prací.  Předpokládaný termín ukončení realizace plnění: do 4  měsíců od zahájení realizace plnění.  Termín zahájení plnění je vázán na kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP (MAS). V případě neobdržení kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebude akce realizována. |
| **1.6 Předpokládaná hodnota zakázky** | 2 763 958,01 Kč bez DPH |
| 1. **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI** | |
| **2.1 Název zadavatele** | Obec Bělkovice – Lašťany |
| **2.2 Sídlo** | 783 16 Dolany, Bělkovice – Lašťany 139 |
| **2.3 IČ/DIČ** | 00298654, CZ00298654 |
| **2.4 Osoby oprávněné jednat za zadavatele** | Ing. Tomáš Němčic - starosta, tel.: 602 776 606 , e-mail: [obec@belkovice-lastany.cz](mailto:obec@belkovice-lastany.cz) |
| **2.5 Kontaktní osoba ve věci výběrového řízení** | Mgr. Miroslava Pilařová, e-mail: [MiroslavaPilarova@seznam.cz](mailto:MiroslavaPilarova@seznam.cz), tel. 777 593 764 |
| 1. **INFORMACE O MOŽNOSTECH VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE** | |
| **3.1 Údaje o místě vyžádání zadávací dokumentace** | 751 14 Dřevohostice, Lipová 126 , e-mail: [miroslavapilarova@vseznam.cz](mailto:miroslavapilarova@vseznam.cz) |
| **3.2 Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci** | Mgr. Miroslava Pilařová, e-mail:[MiroslavaPilarova@seznam.cz](mailto:MiroslavaPilarova@seznam.cz), tel. 777 593 764 |
| 1. **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT POSLÁNY** | |
| **4.1 Datum, hodina** | 24.10.2017 do 10.00 hod. |
| **4.2 Adresa pro podání nabídky** | Obecní úřad Bělkovice – Lašťany, 783 16 Dolany, Bělkovice – Lašťany 139 |
| **4.3 Jiné upřesňující údaje** | Nabídku může dodavatel doručit poštou nebo předat osobně na výše uvedené adrese. |
| 1. **POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE** | |
| **5.1 Základní způsobilost** | |
| Dodavatel splní základní způsobilost předložením čestného prohlášení, podle vzoru, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. | |
| **5.2 Profesní způsobilost** | |
| Dodavatel předloží pro splnění profesní způsobilosti výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list příp. další doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky „ **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ nebo **„Zednictví“** | |
| **5.3 Technická kvalifikace** | |
| Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace seznam min. 3 zakázek, jejichž předmětem byla realizace stavebních prací obdobného charakteru (stavba nebo rekonstrukce chodníků) o finančním objemu min. za  1 000 000,- Kč bez DPH u každé zakázky za posledních 5 let. | |
| **6. Základní hodnotící kritérium** | |
| Ekonomická výhodnost nabídky, přičemž zadavatel bude nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. | |
| **7. DALŠÍ POŽADAVKY** | |
| Věcné vymezení části předmětu veřejné zakázky, který nesmí být plněn poddodavatelsky:  **Stavební díl 5 – Komunikace pozemní**  **Uchazeč předloží v rámci nabídky** čestné prohlášení **o tom, že předloží zadavateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla bankovní záruku za plnění záručních podmínek ve výši 5% nabídkové ceny v Kč bez DPH, která bude v platnosti po dobu 60-ti měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bankovní garanci lze nahradit složením finanční částky odpovídající 5% nabídkové ceny v Kč bez DPH na účet zadavatele ke dni předání díla.**  Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení ze strany zadavatele.  Zadávací dokumentace včetně příloh bude na požádání poskytnuta bezplatně na CD nebo přes  úschovnu.  Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v českém jazyce.  **Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 vyhotovení a 1x v elektronické podobě ve formátu PDF.**  Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky | |

V Bělkovicích – Lašťanech dne 5.10.2017

Za zadavatele

Ing. Tomáš Němčic, starosta